云南财经大学文件

校教发〔2017〕150号

关于印发《云南财经大学实验室工作规程》的通知

校属各单位：

《云南财经大学实验室工作规程》已经学校校长办公会审议通过，现印发你们，请认真组织传达学习并抓好贯彻落实。

云南财经大学

2017年5月5日

云南财经大学实验室工作规程

第一章 总则

第一条  为加强学校实验室的建设和管理，保障学校的实验教学质量和科研水平，特制定本工作规程。

第二条  实验室是从事实验教学、学科建设和科学研究的场所。

第三条  实验室建设要从学校实际出发，根据学科发展需要，制定目标、统筹规划、合理布局、办出特色、提高水平，要发扬勤俭办学的精神，注意队伍、装备、技术及管理的协调发展，努力提高效益。

第二章  基本任务

第四条  建立健全和完善实验室制度建设，使各项工作有章可循。

第五条  实验室除完成本单位实验教学外，要积极协作，为其它相关单位的实验教学提供技术和设备服务，提高实验室利用率。

第六条  管理好国有资产，做好仪器设备的管理、维护工作，确保设备处于完好状态，以保证实验教学的正常进行。

第三章　管理体制

第七条  实验室在分管校领导统一领导下，实行校、院（部）二级管理体制。

第八条  实验室实行主任负责制，实验室主任负责实验室的全面工作。

第九条  实验室与实验教学管理中心在分管校领导的领导下，负责管理、协调实验室各项工作。

第四章　建设管理

第十条  实验室立项申报管理程序

（一）每年十月底，各院（部）应在充分论证的基础上，按要求填写下一年度《云南财经大学实验室建设立项申报书》（附件一），上报实验室与实验教学管理中心。

（二）实验室与实验教学管理中心对各院（部）的申报项目进行论证，提出下一年度实验室立项建设顺序的意见，报学校审批立项。

第十一条  实验室建设管理程序

（一）对于已立项的实验室，各院（部）在充分调查论证的基础上，按要求填写《云南财经大学实验室项目建设实施方案》（附件二） ，报实验室与实验教学管理中心。

（二）实验室与实验教学管理中心根据院（部）的需要及学校的要求，会同校办、教务处、研究生部、国资处、监审处、财务处、相关院（部）及相关专家对《云南财经大学实验室项目建设实施方案》进行论证。

（三）相关院（部）根据论证意见对《云南财经大学实验室项目建设实施方案》进行修改、完善，在规定期限内完成正式实施方案，项目负责人签订《项目负责人承诺书》。

（四）相关院（部）根据《云南财经大学实验室项目建设实施方案》的建设内容填写《云南财经大学采购项目申报审批表》报国有资产管理处。

（五）国有资产管理处根据政府集中采购的相关规定组织完成项目审批、招标采购和《政府集中采购合同书》的签订等工作。

（六）相关院（部）根据《政府集中采购合同书》的相关要求组织实验室建设项目的实施；在项目实施过程中，国有资产管理处将定期或不定期地检查执行情况及工作完成进度，发现问题，及时协调解决；在项目实施过程中，因特殊原因需中止执行或更改《政府集中采购合同书》的，需及时报告国有资产管理处，并按规定程序报批。

第十二条  实验室项目验收管理程序

（一）实验室建设项目按《政府集中采购合同书》要求完成后，由实施单位提出书面验收申请，报国有资产管理处。

（二）国有资产管理处按学校有关规定，组织相关部门和人员对实验室建设项目进行验收，并撰写验收报告。

（三）在实验室建设项目投入使用一年后，建设单位必须根据工作实际，以项目建设申报书为主要依据，按要求撰写《云南财经大学实验室建设项目绩效评价报告》（附件三），报实验室与实验教学管理中心。

第十三条  对新建实验室，安全风险评估与审核是建设立项的必要条件。对改建、扩建实验室，应根据相应法律法规对建设方案进行评估。明确和落实建设项目立项、规划、设计、施工等环节的安全责任。项目建设验收时，要同步进行安全验收。

第十四条  实验室名称确定后，应相对稳定。实验室名称如需变更，由实验室提出报告，部门签署意见交实验室与实验教学管理中心审定，报分管校领导批准。

第十五条  实验室的仪器设备、房屋、低值易耗品等均为国有资产，对实验室所有国有资产的管理，要按照学校颁发的《云南财经大学教学科研仪器设备管理规定》和《云南财经大学固定资产管理办法》等有关规章、制度执行。

第五章　安全、环保与劳动保护

第十六条  实验室要严格遵守国家有关安全保密的法规制度，定期检查防火、防毒、防盗、防爆、防事故等方面安全防范措施的落实情况。要经常对师生进行安全保密教育，在校保密领导小组和校保卫处的领导下，切实保障人身和财产安全。

第十七条  实验室安全工作细则

(一)深化认识，增强教学实验室安全红线意识

各实验室要根据实际情况和教学实验室安全工作的复杂性，始终坚持把国家法律法规规章和国家强制性标准作为教学实验室安全工作的底线，不折不扣予以执行。

(二)认真落实健全教学实验室安全责任体系

学校党政主要负责人是学校安全工作第一责任人。学校分管教学实验室工作的校领导协助第一责任人负责教学实验室安全工作，是教学实验室安全工作的重要领导责任人。其它校领导在分管工作范围内对教学实验室安全工作负有监督、检查、指导和管理责任。各学院（部）党政负责人是本单位教学实验室安全工作主要领导责任人。实验室管理人员负责学校教学实验室的日常安全管理。教学实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人。

(三)严格执行实验室定期安全检查

要树立“隐患就是事故”的观念，实验室工作人员每周对实验室进行一次安全检查，填写《安全检查记录》（参见附件五），及时发现问题，切实消除隐患。确保必要的安全防范设施和装备齐全有效。各实验室按年度撰写实验室安全工作年度报告，并上交实验室与实验教学管理中心。

(四)进行必要的实验室安全宣传教育

各实验室要根据各自的特点建立安全准入制度，对进入实验室的师生必须进行安全技能和操作规范培训，未经相关安全教育并取得合格成绩者不得进入实验室。

(五)多方联动，提高教学实验室安全应急能力

实验室与实验教学管理中心和保卫处对实验室专职管理人员至少每学年进行一次相关安全知识和应急能力培训，不断提高各层级、各部门、各教学单位相关人员的应急意识，不断提高现场救援时效和实战处置能力。

(六)齐抓共管，夯实教学实验室安全工作基础

第十八条  实验室要严格遵守国家和地方政府有关环保工作法和《化学危险品安全管理条理》，不得随意排放超标的废气、废水、废物，不得污染环境。

第十九条  实验室要切实加强实验室环境的治理和劳动保护工作，对于在有害环境中工作的工作人员，要按照教育部和云南省的暂行有关文件《高等学校从事有害健康工作人员营养等级和标准的暂行规定》的要求进行考勤并给予相应保健待遇。

第六章  检查与评估

第二十条  相关院（部）应于每学期末向实验室与实验教学管理中心提交实验室运行状态总结报告。报告应包含本学期实验室课表，参加实验的学生人数等基本信息。

第二十一条  实验室与实验教学管理中心应定期或不定期地对学校各实验室进行检查与评估，提高实验室建设与管理水平。

第二十二条  在定期或不定期地检查与评估基础上进行优秀教学实验室的评选。

（一）评优目的

推动学校教学实验室（含基础课或专业基础课实验室）的建设，在设置、教学、设备、环境、队伍、制度等方面超过基本条件和要求，改善实验教学手段，加强实验室的规范化管理，提高实验教学水平和投资效益，更好地为培养合格人才服务。

（二）评优范围

学校正式批准建立的本科教学实验室。

（三）评优标准及应用

本评优办法，是基础课与专业基础课实验室评选优秀实验室的标准。评优标准的体系分为12项。每项有评优标准、评优方式。 “分值”是评优根据现场评审打分的值。评优要按各条目逐条评优。“记事”是记录该条目特色或不合格的主要差距等内容。

每两年评优一次，每次评出两个优秀实验室，评得优秀的实验室奖励2万元。

（四）操作办法

1.各学院（部）推荐；

2.学校组织专家评选。评选专家组一般由5至9人组成。其中，分管校领导和实验中心领导，各学院实验主任2至3人。设组长1人，副组长1人。

3.评优采取现场实地考核评优方式，各实验室在接到学校的评优通知后，先撰写自评报告并提供有关资料和数据，每位评优专家按照《云南财经大学教学实验室评优标准表》上的内容逐条进行评审（听、问、考、查），然后逐条汇总专家的《标准表》，进行统计、审议，确定合格条目数，并计算出各实验室评优得分，得分高者推荐为本年度的学校优秀实验室。

4.评优汇总资料及结论意见书由实验室与实验教学管理中心负责存档管理；评选结果公示后经学校批准发文公布表彰。

第七章　附则

第二十三条  本规程自学校批准之日起执行。《云南财经大学实验室工作规程》（校办发〔2013〕7号）同时废止。

第二十四条  本规程由实验室与实验教学管理中心负责解释。

附件：1.云南财经大学实验室建设立项申报书

2.云南财经大学实验室项目建设实施方案

3.云南财经大学实验室建设总结报告

4.云南财经大学教学实验室评优标准表

5.云南财经大学实验室安全检查情况统计表

附件1：

云 南 财 经 大 学

实验室建设立项申报书

项 目 名 称 ：

项 目 负 责 人：                （签字）

所属教学单位：                （盖章）

计 划 投 资 ：                （万元）

项目建设实施起止日期：

年   月   日至     年   月   日

项目申报日期：       年    月    日

云南财经大学制

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目拟建起止时间 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  |  |  |  | 计划筹建经费（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 申报经费来源及金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属教学单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管领导 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  | 新建 |  |  |  |  | 实验室类别 |  | 公共基础 |  |  |  |  |
|  |  | 改扩建 |  |  |  |  |  |  | 学科（专业）基础 |  |  |  |  |
|  |  | 续建 |  |  |  |  |  |  | 专业（科研） |  |  |  |  |
| 项目负责人基本情况 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
|  | 主要业绩（与项目相关）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员基本情况 | 姓名 |  | 职务 | 年龄 |  | 学位 |  | 专业 |  | 项目中具体任务 |  |  |  |

| 1.人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有专职人员（ 年） 总数 |  | 教授（研究员） |  | 高级实验师（或高级工程师） |  |  |  | 实验师（或工程师） |  | 助理工程师（或助理实验师） |  | 其他 |  | 具有硕士以上学位 |
|  |  | 人 |  | 人 |  |  |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |
| 2.设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有仪器设备原值 万元 |  |  |  | 800元以上设备 （附设备清单） 台（件） |  |  |  |  | 10万元以上设备 （附设备清单） 台（件） |  |  |  |  |  |
| 3.实验场地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有实验室 个，名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  | 位置（楼栋房号） |  |  |  |  |  | 面积（㎡） |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 4.实验教学情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现开出实验课 门 |  |  |  |  |  | 现开出实验项目数 个 |  |  |  | 开出实验课占应开实验课 比例 % |  |  |  |  |
| 所开实验课程名称及专业 | 实验课程名称 |  |  |  |  |  | 覆盖专业 |  |  | 实验学时 |  |  | 学生人时数 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  |
| 所开实验项目汇总表 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 实验学时数 |  |  | 实验学生 人数 |  |  | 所属实验课 名称 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  |

- 二、该项目所属单位现有实验条件

- 三、可行性分析

| 1.项目背景及实施项目的可行性（学科或专业发展需求分析、项目的主要工作思路与设想）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该项目现有基础条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1是否具备场地: 是 □ 否□ 场地位置 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2场地的基建、用电、网络等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建设目的（主要指满足哪些专业，哪些课程，多少学生的实验教学需求等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1建设后新增实验课程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验课程名称 |  |  | 覆盖专业 |  | 实验学时 |  | 学生人时数 |  |
| … | … |  |  | … |  | … |  | … |  |
| 2.2建设后新增实验项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 项目类型 | 实验 学时数 |  | 实验学生人 数 |  | 所属实验课名称 |  |
| … |  |  | … | … |  | … |  | … |  |
| 2.3建设前后实验项目设置情况对比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设前开出实验项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 基础型 |  |  | 综合型 |  | 创新型 |  | 合计 |
| 开出个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验开出率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设后开出实验项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 基础型 |  |  | 综合型 |  | 创新型 |  | 合计 |
| 开出个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验开出率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.安全风险评估（含项目立项、规划、设计等环节的安全责任）

4.经费需求及投入计划

5.项目的阶段性目标情况（分阶段的实施进度计划与计划安排）：

- 三、拟购设备清单

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 规格、技术参数、性能要求 | 拟购数量 | 单位 | 总价 | 价格依据 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 四、项目论证意见

1.项目申报部门意见 项目申报部门领导： （签字） 年 月 日

2.实验室与实验教学管理中心组织论证意见

3.学校意见： 分管校长签字（盖公章）： 年 月 日

附件2：

云 南 财 经 大 学

(       )年

实验室项目建设实施方案

项 目 名 称 ：

项 目 负 责人 ：                 （签字）

所属教学单位：                 （盖章）

计 划 投 资 ：                 （万元）

项目建设实施起止日期：

年   月   日至     年   月   日

实施方案申报日期：       年    月    日

云南财经大学制

项目负责人承诺书

在学校正常拨款的情况下，作为项目负责人承诺如下：

1.遵守《云南财经大学实验室工作规程》及有关管理文件规定。

2.顾全大局，认真负责，带领项目组全体成员，按照项目建设计划进行建设，按期实现预期建设目标。

3.按照云南财经大学实验室建设经费使用规定的要求使用好项目建设经费，不挪作他用。

4.因主观原因，项目建设计划未能完成，本人及项目组有关成员愿承担责任。

5.安全责任

项目负责人签字：

年   月   日

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建场地 |  |  | 立项时间 |  |  |
| 项目建设实施 起止日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 经费来源及金额（万元） |  |  |
| 所属教学单位 |  |  |  |  |  |
| 分管领导 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 项目负责人 联系方式 | 办公电话 |  |  |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 项目类别 | 新建 |  | 实验室类别 | 公共基础 |  |
|  | 改扩建 |  |  | 学科（专业）基础 |  |
|  | 续建 |  |  | 专业（科研） |  |

二、项目建设基础、进度

| 1.项目组成员基本情况（姓名、职务、职称、专业及该项目中承担的工作任务）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目完成进度安排（筹备阶段、采购阶段、施工阶段、安装调试阶段、验收阶段）： |  |  |  |  |  |  |
| 3.项目现有基础（实验室改造项目填写）（现有设备台套数、总金额、完好情况；已开出实验项目、时数；学年学生实验人时数）： |  |  |  |  |  |  |
| 4.项目建设地点、基建、其它配套等要求（包括实验室用房、用电和网络等）及已落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 落实内容 |  | 现状 |  |  | 解决方案 |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 用房面积 |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 环 境 | 电 |  |  |  |  |  |
|  | 地板 |  |  |  |  |  |
|  | 通风 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗 |  |  |  |  |  |
|  | 网络 |  |  |  |  |  |
| 5.平面结构图（按比例合理地规划出实验室内实物摆放的结构图）： |  |  |  |  |  |  |
| 6.安全风险评估（项目施工等环节的安全责任） |  |  |  |  |  |  |
| 7.预期效益（教学、科研及开放使用方面的效率预测，）： |  |  |  |  |  |  |
| 实验项目 |  |  | 所属课程 | 课时数/年 |  | 培养人数/年 |
| … |  |  | … | … |  | … |

三、设备购置清单

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 规格、技术参数、性能要求 | 拟购数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 价格依据 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、方案论证

| 专家委员会论证意见： 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家委员会成员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职称或职务 | 单位及部门 | 签名 | 备注 |

附件3：

云南财经大学实验室建设项目

绩效评价报告

项目名称

项目单位

项目地点

年  月  日

云南财经大学（制）

项目基本概况及项目支出明细情况表

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |
| 预算安排资金（万元） |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 |  | 实际支出数 |  |
| 主要设备购置费 |  |  |  |  |
| 辅助设备购置费 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |

三、           实验室建设项目绩效考评评价表

| 评分标准 |  |  | 分值 | 评价内容（标准） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 1预算执行情况（20分） | 1.1建设规划和进度（10分） | 1.1.1实验室建设总体规划 | 4 | 规划科学合理先进，对单位实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室建设有明确的指导思想、基本原则和主要目标（基础类实验个数、学生人数，科研类创新目标）；有政策保障和切实可行的建设性措施。 |  |
|  |  | 1.1.2项目建设计划 | 3 | 能按实验室的规划，制定切实可行的实验室建设计划，内容主要包括；组织保障措施，建设进度计划，质量和成本控制方法，项目决策程序和报告制度。 |  |
|  |  | 1.1.3项目建设进度 | 3 | 按学校批准的建设方案，建设进度安排合理、可行，工作重点突出，配套设施、实验设备能按计划到位，特别是关键设备购置、基础设施维修改造能按建设计划和要求及时执行落实 |  |
|  | 1.2经费使用和管理（10分） | 1.2.1项目经费使用计划 | 4 | 按学校批准的建设计划，制定合理的资金使用方案，特别是能按建设进度安排购置实验设备和基础设施维修经费，并在购置实验设备、基础设施维修改造时，能严格按照各项合同执行，手续完备，维护国有资产权益 |  |
|  |  | 1.2.2项目经费管理 | 4 | 能严格遵守财务纪律，有规范的采购程序和内部监督机制，做到各项经费专款专用，不挪用和侵占 |  |
|  |  | 1.2.3项目配套资金到位情况 | 2 | 项目实施单位能按学校批准的建设方案要求，按时按计划足额到位配套资金 |  |
| 2工作任务完成情况及取得的成果（效果） （70分） | 2.1实验教学与科研（30分） | 2.1.1实验教学任务 | 4 | 有实验教学计划及完成情况表，其课程和实验时数与学生培养计划相符；实验学时数总比例达到学院教学大纲规定的要求；实验开出率≥90%。有实验教材、指导书、卡片、实验开设记录等教学资料，填写认真完整； |  |
|  |  | 实验教学管理 | 5 | 实验准备充分，指导认真，对首次开出的实验和首次指导实验的教师有试讲、试做制度；有考试考评制度并认真实施；学生积极学习实验，认真完成实验报告，踊跃参加课处科技活动；能利用计算机进行实验教学的管理。 |  |
|  |  | 2.1.2实验教学改革 | 2 | 任课教师和实验技术人员定期开展实验教学研究活动；注重利用科研成果和现代技术手段更新实验内容，综合性、设计性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学；实验室向省内兄弟院校、学生开放；有实验研究成果 |  |
|  |  | 2.1.3教学大纲和计划 | 4 | 有教学大纲和教学计划，实验室承担的教学任务饱满，达到学校实验大纲规定的要求 |  |
|  |  | 2.1.4实验项目管理 | 4 | 每个实验项目管理规范，记载有实验名称、面向专业、实验类别、每组人数、组数、实验时数、主要仪器设备名称、规格型号、数量以及材料消耗额等。 |  |
|  |  | 2.1.5实验室开放 | 4 | 实验室通过建设后，实验室开放程度有无提高，对外提供服务能力是否增强，通过对外共享仪器设备（尤其是大型仪器设备）能否带来一定的直接或间接经济效益。 |  |
|  |  | 2.1.6科研水平 | 2 | 实验室通过建设后，有无新增教学和科研项目，争取教学、科研经费的能力是否增强。 |  |
|  |  | 2.1.7实验室的使用率 | 5 | 实验室建成后工作量饱满，实验室使用频率高，周使用率在30课时以上。 |  |
|  | 2.2队伍建设（20分） | 2.2.1实验队伍 | 4 | 有鼓励教师参加实验室建设和实验教学工作的措施和政策；实验教学师资队伍结构基本合理；实验室对每个人员有具体考评办法。实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则，有设备管理员及安全员 |  |
|  |  | 2.2.2实验指导教师 | 4 | 实验教学师资队伍结构合理，有鼓励教师参加实验室建设和实验教学工作的措施和政策，实验指导教师对实验教学有一定的研究。 |  |
|  |  | 2.2.3实施单位 | 4 | 项目实施单位对实验室在人员流动、综合建设、科研活动、技术支撑和后勤保障等方面的支持力度 |  |
|  |  | 2.2.4人才培养 | 4 | 青年教师培养和学科梯队建设的措施和业 绩；培养本科生、专科生、在职进修人员、研究生的数量和质量 |  |
|  |  | 2.2.5培训比例 | 4 | 有切实可行的实验技术人员培训计划，年培训比例≥25% |  |
|  | 2.3制度及仪器设备管理（20分） | 2.3.1实验室各项制度齐全 | 8 | 实验室应有仪器设备的管理制度，仪器设备损坏、丢失赔偿制度，低值耐用品管理办法；有大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有学生实验守则，并成文上墙。实验室有安全规章制度和有关设备安全操作规程，建有安全检查制度及工伤、重大设备事故上报制度，实验室各项工作应结合安全工作同时进行。实验室仪器设备有对校内外高校和单位的开放措施和业绩。开展高水平、高层次学术交流与合作的措施和业绩 |  |
|  |  | 2.3.2仪器设备管理 | 4 | 仪器设备的固定资产账、物、卡相符率达到100% |  |
|  |  | 2.3.3仪器设备完好率 | 4 | 仪器设备要及时维修，现有实验室仪器设备的完好率要求达到90%以上 |  |
|  |  | 2.3.4大型设备管理 | 4 | 20万元以上器设备有专人负责管理并建有技术档案，应对校内外开放。每台学年度使用机时不低于200学时 |  |
| 3实验室特色（10分） |  | 加分项 | 10 | 实验室建设项目对实验室特色的形成有较好的支持，对专业建设有较大的支持。 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

四、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目基本概况

（二）项目绩效及评价结论

（三）评价发现的问题

（四）相关意见与建议

（五）附件

附件4：

云南财经大学教学实验室评优标准表

| 序号 | 评优 内容 | 评优标准 | 评优方式 | 分值 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 机构 | 实验室有专职实验室管理员。（满分5分） | 查阅学院文件和有关管理资料确认。 第一个档次（4-5分）：有专职的实验室管理人员； 第二个档次（2-3分）：有兼职的实验室管理人员； 第三个档次（0-1分）：无确定实验室管理人员。 |  |  |
| 2 | 建设 计划 | 实验室有建设规划或近期工作计划。（满分5分） | 查阅学院建设规划或工作计划文件中有无实验室建设的内容。 第一个档次（4-5分）：建设规划目标明确、内容完整、严谨周密，编制水平优； 第二个档次（2-3分）：建设规划目标清晰、内容完整、编制水平良好； 第三个档次（0-1分）：有建设规划目标、内容基本完整，编制水平一般。 |  |  |
| 3 | 教学 任务 | 有教学大纲或教学计划，实验室承担的教学任务饱满，对全校开放。（满分10分） | 查阅该实验室课表 第一个档次（7-10分）：利用率高；对全校学生开放较好； 第二个档次（4-6分）：利用率较高；对全校学生开放一般； 第三个档次（2-3分）：利用率一般；对全校学生部分； 第四个档次（0-1分）：利用率低，没有开放。 |  |  |
| 4 | 教材 | 有实验教材或实验指导（满分5分） | 检查所开实验项目的实验教材或指导书。 第一个档次（3-5分）：有专门的实验教材；第二个档次（1-2分）：有实验指导书；第三个档次（0分）：没有实验教材或指导书。 |  |  |
| 5 | 实验项目管理 | 每个实验项目管理规范，记载有实验名称、面向专业、组数等。（满分10分） | 检查所开每个实验项目的卡片或教材、文字材料或计算机管理数据库文件。 第一个档次（7-10分）：有明确的实验项目，且每个实验项目管理规范； 第二个档次（4-6分）：有明确的实验项目； 第三个档次（0-3分）：无实验项目； |  |  |
| 6 | 实验考试或考核 | 有考试或考核办法并具体实施。（满分10分） | 检查实验考试或考核办法、学生的试卷或成绩记录。 第一个档次（7-10分）：所有实验课都有实验考试或考核办法、有学生的试卷或成绩记录； 第二个档次（4-6分）：部分实验课都有实验考试或考核办法、有学生的试卷或成绩记录； 第三个档次（0-3分）：没有实验考试或考核办法。 |  |  |
| 7 | 实验 报告 | 有原始实验数据记录、教师签字认可，有实验报告。 （满分10分） | 抽查三个组实验的原始数据记录及经批改的三份实验报告。 第一个档次（7-10分）：学生实验报告内容完整，教师认真批改； 第二个档次（4-6分）：学生实验报告相对内容完整，教师有批改； 第三个档次（0-3分）：无学生实验报告或内容不够完整，教师无批改。 |  |  |
| 8 | 实验 研究 | 有实验研究和成果。 （满分5分） | 检查实验研究（含实验教学法、实验技术、实验装置的改进）的论文、计划、设计、总结。 一个档次（4-5分）：有较高水准的实验研究； 第二个档次（2-3分）：有实验研究； 第三个档次（0-1分）：无明确的实验研究。 |  |  |
| 9 | 仪器设备的维修 | 仪器设备的维修要及时。（满分10分） | 检查仪器损坏维修的原始记录本。 第一个档次（7-10分）：维修及时的； 第二个档次（4-6分）：不及维修时； 第三个档次（0-3分）：无维修的。 |  |  |
| 10 | 仪器设备完好率 | 现有仪器设备（固定资产）完好率不低于80% （满分10分） | 抽查5台不同类型仪器设备的3项主要性能指标 第一个档次（7-10分）：能正常工作的； 第二个档次（4-6分）：不能正常工作的不超过1台； 第三个档次（0-3分）：不能正常工作的有2台以上的。 |  |  |
| 11 | 安全检查制度 | 实验室有安全制度，成文挂在墙上，并有专人定期进行安全检查的制度。（满分10分） | 检查有无安全制度和专人定期检查记录。 第一个档次（7-10分）：有安全制度且落实较好，有专人定期检查记录。 第二个档次（4-6分）：有安全制度但落实不够到位，专人定期检查记录不完整； 第三个档次（0-3分）：无安全制度或不落实的，无专人定期检查记录。 |  |  |
| 12 | 基本信息的收集整理制度 | 实验室的任务、实验教学、人员情况等基本信息有收集、整理、汇总上报制度。 （满分10分） | 检查实验室基本信息统计是否有制度，是否连续、全面，检查制度执行情况。 第一个档次（7-10分）：有基本信息统计制度且落实较好，有连续、全面的记录； 第二个档次（4-6分）：有基本信息统计制度但落实不够到位，记录不连续，全面； 第三个档次（0-3分）：无基本信息统计制度或不落实的，无连续全面的记录。 |  |  |

附件5：

云南财经大学实验室安全检查情况统计表

实验室名称：                实验室所在地址：

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室规章制度、操作规程、安全管理制度是否齐全、上墙？ | 齐全 |  |  |
| 2 | 实验室门窗是否安全？ | 按标准配备，有效、安全 |  |  |
| 3 | 实验室内动力和照明电线是否有破损现象？ | 电线无破损 |  |  |
| 4 | 电脑、投影机、插座等设备是否有漏电现象？ | 无漏电现象 |  |  |
| 5 | 离室后，实验室门窗是否锁好，电源是否断开？ | 离室前，全面检查 |  |  |
| 6 | 对实验室电脑是否定期安检？ | 每周一次检查，并填写《检查记录》 |  |  |
| 7 | 实验室空调机使用是否安全？ | 安装符合要求，有专人管理 |  |  |
| 8 | 实验室内是否有使用与实验教学和科研无关的电器设备？ | 严禁使用与实验教学和科研无关的任何电器设备 |  |  |
| 9 | 对易燃、易爆物品是否妥善安放？ | 应有专人负责，严禁接触明火 |  |  |
| 10 | 电源、电闸下是否禁止摆放易燃物品和仪器设备以防止电源打火引起火灾？ | 禁止在电源、电闸下摆放易燃物品和仪器设备 |  |  |
| 11 | 消防灭火器材是否配备有效、放置是否合适？ | 按标准配备，有效、安全、方便 |  |  |
| 12 | 实验室安全通道是否有堵塞？ | 要求通畅无障碍 |  |  |
| 13 | 实验室内电脑、桌椅、线路摆放是否整洁？ | 要求摆放整洁，每天清洁 |  |  |
| 14 | 是否有吸烟和吃东西的现象？ | 禁止吸烟、吃东西 |  |  |
| 15 | 有无漏水现象？ | 无滴漏现象 |  |  |
| 16 | 电脑台数： | 使用年限： |  |  |

检查人员：                                  检查日期：

云南财经大学实验室与实验教学管理中心 2017年5月16日印发

（共印2份）